議題３

水族博物館整備事業の計画（概要）について

１　水族博物館整備事業の実施状況と計画について

（１）令和３年度実施状況

・ペデストリアンデッキキャノピー塗装修繕（６月）

・熱源自動制御設備修繕（7月）

・キュービクル内高圧設備機器（飼育設備）更新工事（11月）

・大回遊水槽循環ポンプ更新工事（９月～１月）

（２）今後の水族博物館改修・整備等の計画

・令和４年度予算に老朽化したペンギンプールろ過設備改修工事や寒帯系予備水槽ろ過設備改修工事などを計上した。

水族博物館整備については、今後も必要最低限度のものとする。

・今後の方向性については、水族博物館協議会のこれまでの意見も踏まえ、水族博物館構想の策定に向けて、寺泊支所、教育委員会等が連携して検討作業を進める。